Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

| Проект | «Образование» |
| --- | --- |
| Объект | Обновление кабинетов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Тюлячинской средней общеобразовательной школы Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан - Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы образовательного учреждения для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» |
| Дата посещения | 1 октября 2019 года |
| Состав участников | -Хамидуллин И.Х. – заместитель руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района -Нурмухаметов Азат Анасович- заместитель Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района -Нуретдинов Р.Р. – депутат совета сельского поселения; -Шакирова Г.Р.- зам.начальника отдела образования Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района РТ; -Нигематзянова Г.З.–заместитель начальника МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» |
| Выполнение работ на объекте | Работу выполнил генподрядчик- ООО «Инжиниринг” |
| Основные выводы | Работа выполнена в срок. Ремонтные работы проведены быстрыми темпами и качественно- 100% . Все кабинеты соответствуют требованиям. Ремонт кабинетов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" проводился в соответствии с фирменным стилем. Расставлена учебная мебель с учетом требований по зонированию помещений. Идет поставка оборудования. Поставка оборудования – 20 %. |
| Ответственные | Хафизов А. Ф., директор МБОУ «Тюлячинская СОШ» |

Кабинет информатики - № 41

Кабинет ОБЖ   №  42

Шахматная зона.  Медиазона.  Зона  Зона для проектной деятельности

Кабинет технологии для мальчиков

Кабинет технологии для девочек