УТВЕРЖДЕН

Заместителем

Премьер-министра

Республики Татарстан – Руководителем Аппарата Кабинета Министров

Республики Татарстан

Ш.Х.Гафаровым

заседания рабочей группы по реализации проектов

по цифровой трансформации Республики Татарстан

(10 ноября 2022 года)

Присутствовали: по списку.

Выступили:

с докладами «Госпаблики, VK мессенджер в образовании» и «Сервисы коммуникаций в образовании отечественной платформы «Сферум» Р.А.Хайбуллов – директор департамента реализации стратегических проектов, с докладами «О рейтинге цифровой трансформации Республики Татарстан» и «О ходе проведения в Республике Татарстан Года цифровизации» А.Р.Хайруллин – Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, с докладами «О работе по рассмотрению обращений граждан через платформу обратной связи» и «О ходе проведения мероприятий Года цифровизации в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан» Р.М.Масалимов – управляющий делами исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.

Решили:

- Принять к сведению информацию выступивших, а также использовать приложенные к настоящему протоколу доклады в служебных целях.

- Исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан:

  - организовать прохождение всеми сотрудниками обучения на сайте https://stepik.org/course/89635/promo (Цифровая трансформация. Быстрый старт);

- Срок – до 30 декабря 2022 г.

  - организовать регистрацию всех подведомственных учреждений на платформе VK с последующим получением статуса «Государственная организация»;

- Срок – до 25 ноября 2022 г.

  - направить в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан списки сотрудников, желающих завести учетные записи в системе автоматизированных рабочих мест государственных служащих и установить на рабочих местах государственных служащих коммуникационную систему «Автоматизированное рабочее место государственного служащего»;

- Срок – до 1 декабря 2022 г.

  - рассмотреть возможность установки на автоматизированных рабочих местах государственных служащих одного из отечественных браузеров (Яндекс.Браузер, Chromium GOST, Спутник).

- Срок – до 1 декабря 2022 г.

- Участникам рабочей группы по реализации проектов по цифровой трансформации Республики Татарстан продолжить до конца года проведение «Урока цифры» в образовательных учреждениях начального образования в последний вторник месяца, предусмотрев участие сотрудника исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан в личном приеме граждан.

- Министерству экономики Республики Татарстан совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных техно-логий и связи Республики Татарстан организовать уточнение перечня государственных организаций, включенных в перечень Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и участвующих в формировании рейтинга субъектов Российской Федерации по цифровой трансформации в целях последующего создания подтвержденных аккаунтов на платформе VK.

- Срок – до 21 ноября 2022 г.

- Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан совместно с Управлением информационных технологий, связи и защиты информации Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан подготовить совещание у Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан «О переходе на типовые рабочие места государственных служащих».

- Срок – до 30 ноября 2022 г.

- Министерству культуры Республики Татарстан завершить работу по размещению баннеров для модуля обращений граждан на сайтах подведомственных организаций.

- Срок – до 18 ноября 2022 г.

- Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан обеспечить интеграцию баз данных государственной информационной системе «Социальный регистр населения Республики Татарстан» и автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации.

- Срок – до 30 декабря 2022 г.

- Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан завершить работу по созданию личных кабинетов организаций и их подтверждению по управляющим организациям многоквартирных домов и ресурсоснабжающим организациям для работы в платформе обратной связи.

- Срок – до 25 ноября 2022 г.

- Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, получившими одобрение на реализацию проектов цифровой трансформации курируемых областей у Президента Республики Татарстан, ускорить проводимые работы, предоставив отчет в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

- Срок – до 9 декабря 2022 г.

- Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан завершить работу по созданию и подтверждению личных кабинетов по компоненту платформы обратной связи «Общественные голосования».

- Срок – до 18 ноября 2022 г.

- Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Управление информационных технологий, связи и защиты информации Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

- Протокол подготовил	А.И.Огородников