Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 33» НМР РТ

|  | Утвержден: приказом МБДОУ № 33 №______от «____»____ 20г. Заведующий МБДОУ № 33 __________ Р.З. Салахова вводится в действие от «_____» _____ 20____г. |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта)

по организации и выполнению объема и вида работ

по обеспечению доступности инвалидов

на 2020-2021 гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформить Паспорт доступности для инвалидов МБДОУ № 33 (в новой редакции) | сентябрь 2020г. | заведующий завхоз |
| 2 | Разработать нормативно-правовые акты, Положение «Доступная среда», правила общения при сопровождении инвалидов | сентябрь 2020г. | заведующий, педагогический совет, профсоюзный комитет |
| 3 | Назначить и утвердить ответственных лиц за сопровождение инвалидов, разработать должностную инструкцию ответственного по сопровождению инвалидов | сентябрь 2020г. | заведующий |
| 4 | Направить на дистанционное обучение ответственных лиц по сопровождению инвалидов | сентябрь 2020г. | ст. воспитатель Каримова А.К., педаго-психолог Утробина Е.Ф. |
| 5 | Переоформить вывеску ДОУ с выполнением знака рельефно-точечным шрифтом Брайля | сентябрь- октябрь 2020г. | заведующий завхоз |
| 6 | Переоборудование группы с учетом потребностей инвалидов: - инвалиды с нарушением слуха, - инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта, - инвалиды на коляске, - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, - изготовление условных обозначений категорий инвалидов | при наличии финансирования в течении 2021-2022гг. | заведующий, завхоз |
| 7 | Ввести в штатное расписание тьютра | при необходимости | заведующий |