Реестр  расходов за период  с  01ноября  по  30 ноября    2012года
  по программе/ проекту “Капитальный ремонт детского сада №3 “Родничок”
	п/п
	         Название  расхода
	   Дата

 расхода
	Вид  и номер

   первичн.

    док-та
	  Сумма

расхода в

 руб
	№

статьи

расхода

по смете

	1
	Строительный контроль
	21.11.2012
	Акт №496 от 22 .11.2012г
	11995,22
	№3

	2
	Капитальный ремонт по замене трубопроводов, оборудования внутренних инженерных сетей и устройство полов в комнатах, лестничной площадке
	21.11.2012
	Акт о приемке выполненных работ №3 от 28.09.2012г
	570356,93
	№ 2

	3
	Ремонт полов, отделочные работы потолков, стен и устройство навесов в запасных выходах
	29.11.2012
	Акт о приемке выполненных работ №1 от 23.11.2012г
	466110,76
	№5

	4
	Строительный контроль
	29.11.2012
	Акт №499 от 29 .11.2012г
	9974,78
	№3

	
	Итого расходов с  01 ноября по 30 ноября 2012года

	
	
	1 058 437,69
	


А) Итого расходов с 01 ноября  по 30 ноября 2012года   1 058 437,69
Б) Остаток средств с предыдущего периода  - _3 219 376
В)  Возврат  средств                                            - 0
Г) Всего получено от организации на отчетный период   - 0
Д) Разница между полученным и израсходованным Д= Б+Г-А-В  - 2 160 938,31
“   30    “    ноября    2012года
Заведующая :            ______________ / А.И.Ахметвалиева/
