Информация по МБОУ СОШ №6 г. Лениногорска

о ходе проведения капитального ремонта.

В ходе проведения капитального ремонта школы выполнены следующие виды работ:

-заменена отопительная система школы;

-частично отремонтирована кровля крыши, козырьки над  крыльцом;

-смонтировано  ограждение по периметру кровли;

- заменен 41  оконный блок;

-произведена реконструкция входной группы школы;

-отремонтирован фасад здания школы;

-произведена побелка и покраска лестничных клеток (2)

-частично на 3 этаже заменен линолеум;

-установлен забор  на территории школы  по периметру;

-уложено  асфальтное покрытие, тротуарная плитка перед входом в школу.

Произведен капитальный ремонт мастерской для проведения уроков технологии  у у мальчиков,а именно:

-установлены 4 оконных блока ;

-заменена отопительная система ;

-заменены трубы водоснабжения и труб водоответвления.

Директор МБОУ СОШ № 6:                               И.А.Никифорова