Приложение №2

к распоряжению главы

Администрации Советского

района Исполнительного

комитета г.Казани

от ________ №____

План

подготовки мест проведения митинга «Память сердца», посвященных 78 годовщине Великой Победы

в микрорайонах и жилых массивах Советского района г.Казани в 2023 году

| № п/п | Место проведения митинга | Время проведения | Ответственное учреждение | Виды работ по благоустройству | Срок | Ответственная организация по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мемориальный комплекс (ул.Искра) | 4 мая 10.00 | ЦДТ «Детская Академия» (Г.А.Насыбуллина) | Помыть стенд и благоустроить прилегающую территорию, провести ремонтные работы. | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 2 | Памятник «Воинам – связистам» | 3-5 мая | Лицей №11 (А.Р.Шигапов); ПАО «Таттелеком» (А.Р.Нурутдинов) | Провести работу по благоустройству территории | до 1 мая | ПАО «Таттелеком» (А.Р.Нурутдинов) |
| 3 | Монумент павшим воинам Великой Отечественной войны (парк в жилом комплексе Дербышки) | 5 мая 10.00 | ЦДТ «Дербышки» (Ф.М.Гумерова); ДК им.С.Саид-Галиева (В.М.Иванова); Гимназия № 11 (А.Ю.Гусманова) Школа №22-ЦО (Г.З.Коптелова) Школа № 84 (А.А.Жадько) Школа № 101 имени П.А.Полушкина -ЦО (Т.Н.Петрова) Школа №140 (Р.Я.Хабибрахманов) Гимназия №141 (И.Л.Гиматутдинова) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 4 | Малая архитектурная форма «Жителям блокадного Ленинграда посвящается» |  |  |  |  |  |
| 5 | Монумент Славы воинам танкистам (ул.Академика Сахарова, д.12) | 3-5 мая | Школа №169 (Е.В.Абакумова) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | ООО УК «Азино-Сервис» (М.М.Файзуллин); Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 6 | Мемориальный камень Герою Советского Союза Д.М.Карбышеву (ул.Карбышева, сквер) | 3-5 мая | Школа №86 (Г.Р.Галеева) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства ИКМО г.Казани (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 7 | Мемориальный камень Р.К.Халитову (ул.Халитова) | 3-5 мая | Школа №15 (И.А.Филатов) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | ОАО «Казанькомпрессормаш» (И.И.Сагдиев), Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 8 | Мемориальный камень Герою Советского Союза Р.Зорге (ул.Р.Зорге, д.1) | 3-5 мая | Гимназия №8 – Центр образования (М.В.Пичугина) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 9 | Бюст Герою Советского Союза Р.Зорге (ул.Р.Зорге, д.1а) | 3-5 мая | Гимназия №8 – Центр образования (М.В.Пичугина) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 10 | Малая архитектурная форма «Орден Победы» (перекресток пр.Победы и ул.Закиева) | 3-5 мая | Школа №161 (Э.В.Мухаметзянова) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | ООО УК «Азино-Сервис» (М.М.Файзуллин); Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 11 | Бюст Герою Советского Союза Н.Д.Липатову (ул.Липатова) | 3-5 мая | Школа №22 – Центр образования (Г.З.Коптелова) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 12 | Памятник участникам Великой Отечественной войны (ул.Новаторов) | 3-5 мая | Школа №72 (Н.В.Смолкина) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 13 | Памятник «Подвигу Героев Великой Отечественной войны» (ул.Сибирский Тракт, д.35) | 3-5 мая | Казанская государственная академия ветеринарной медицины (Р.Х.Равилов) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Казанская государственная академия ветеринарной медицины (Р.Х.Равилов) |
| 14 | Памятник «Пограничники» (ул.Комарова, д.2) | 3-5 мая | Гимназия №90 (Г.Д.Закирзянова) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 15 | Стела «Орден Победы» (перекресток ул.Гвардейская и ул.Даурская) | 3-5 мая | Школа №86 (Г.Р.Галеева) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 16 | Мемориальный комплекс (ул.Аэропортовская, д.1) | 3-5 мая | Военный комиссариат РТ (С.Н.Погодин) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Военный комиссариат РТ (С.Н.Погодин) |
| 17 | Монумент памяти погибших воинов 1941-1945 гг. (ул.А.Кутуя, д.86) | 3-5 мая | Лицей – инженерный центр (В.К.Хайрутдинова) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 18 | Мемориальная доска Ю.Фучику (ул.Ю.Фучика, д.110) | 3-5 мая | Лицей №159 (Г.И.Вафина) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «РЖУ Советского района» (А.В.Поливин), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 19 | Мемориальная доска Герою Советского Союза М.Г.Сыртлановой (ул.Искра, д.1) | 3-5 мая | Гимназия №126 (Р.Р.Зиннатуллин) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «ЖКХ “Гвардейская”» (С.Л.Королев), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 20 | Мемориальная доска Герою Советского Союза Н.Ф.Гастелло (ул.Гастелло, д.20) | 3-5 мая | Лицей №187 (Г.Г.Галеева) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «ЖКХ “Гвардейская”» (С.Л.Королев), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 21 | Мемориальная доска Герою Советского Союза А.М.Матросову (ул.Матросова, д.1) | 3-5 мая | Школа №111 (А.Я.Звездина) | Привести в надлежащий вид фасад дома и благоустроить прилегающую территорию | до 1 мая | ООО УК «ЖКХ “Гвардейская”» (С.Л.Королев), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 22 | Мемориальная доска Герою Советского Союза Н.Д.Липатову (ул.Правды, д.28/9) | 3-5 мая | Школа №22 – Центр образования (Г.З.Коптелова) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «ЖКХ “Дербышки”» (Н.В.Гиниятов), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 23 | Мемориальная доска Герою Советского Союза М.П.Девятаеву (ул.Сеченова, д.5) | 3-5 мая | Гимназия №126 (Р.Р.Зиннатуллин) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «ЖКХ “Гвардейская”» (С.Л.Королев), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 24 | Мемориальная доска Герою Советского Союза П.А.Полушкину (ул.Советская, д.23) | 3-5 мая | Школа №101 имени П.А.Полушкина – Центр образования (Т.Н.Петрова) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «ЖКХ “Дербышки”» (Н.В.Гиниятов), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 25 | Мемориальная доска Гадельше Нурмухаметовичу Кутуеву – Аделю Кутуя (ул.А.Кутуя, д.16) | 3-5 мая | Гимназия №93 (И.А.Александровская) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «ЖКХ “Гвардейская”» (С.Л.Королев), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 26 | Мемориальная доска Герою Советского Союза Ф.И.Толбухину (ул.Толбухина, д.5) | 3-5 мая | Гимназия №93 (И.А.Александровская) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «Наш дом» (М.Н.Сагдеев), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 27 | Мемориальная доска Герою Советского Союза С.А.Ахтямову (ул.Космонавтов, д.14) | 3-5 мая | Лицей №121 (В.А.Афонская) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «Сервис-Гарант» (Е.С.Насыров), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 28 | Мемориальная доска Герою Советского Союза С.В.Коновалову | 3-5 мая | Школа №15 (И.А.Филатов) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «Сервис-Гарант» (Е.С.Насыров), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 29 | Мемориальная доска в честь татарского поэта Мухаммада Садри (ул.Сибирский Тракт, д.9/5) | 3-5 мая | Школа №72 (Н.В.Смолкина) | Привести в надлежащий вид фасад дома | до 1 мая | ООО УК «Сервис-Гарант» (Е.С.Насыров), Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) |
| 30 | Обелиск (жилой массив Аки, ул.Транспортная, д.11) | 3-5 мая | Школа №22 – Центр образования (Г.З.Коптелова) ТОС Аки (Г.Ш.Зиганшина) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 31 | Обелиск (жилой массив Вознесенское, ул.Центральная, д.42) | 3-5 мая | Гимназия 183 (С.А.Галинова) ТОС Вознесенское (А.Р.Мухаметов) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 32 | Обелиск (жилой массив Константиновка, ул.Советская, д.77) | 3-5 мая | Школа №47 (А.В.Афонский) ТОС Константиновка (Р.Н.Муллахметов) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 33 | Обелиск (жилой массив Самосырово, ул.Мира, д.75) | 3-5 мая | Лицей №185 (Н.В.Стахеева) ТОС Самосырово (Н.И.Прокофьева) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 34 | Обелиск (жилой массив Малые Клыки, ул.Большая Красная, д.101) | 3-5 мая | Школа №175 (Г.М.Багавиева) ТОС Клыки (А.И.Валиев) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 35 | Обелиск (ж.м.Большие Клыки, ул.Октябрьская) | 3-5 мая | Школа №175 (Г.М.Багавиева) ТОС Клыки (А.И.Валиев) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 36 | Обелиск (жилой массив Большие Дербышки, ул.Кооперативная, д.23) | 3-5 мая | Гимназия №11 (А.Ю.Гусманова) ТОС Большие и ТОС Малые Дербышки (Р.Т.Бегайдаров) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 37 | Обелиск (жилой массив Чебакса, ул.Совхозная) | 5 мая 13.00 | ЦДТ «Дербышки (Ф.М.Гумерова) Школа №101 имени П.А.Полушкина – Центр образования (Т.Н.Петрова); ТОС Чебакса (А.В.Фатхуллин) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 38 | Обелиск (жилой массив Чебакса, ул.Беркутова, д.45) | - | ТОС Чебакса (А.В.Фатхуллин) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |
| 39 | Обелиск в жилом массиве Вишневка ул.Большая | 3-5 мая | Школа №156 (М.В.Хоменко) ТОС Вишневка (Т.А.Гонин) | Провести работу по благоустройству территории, при необходимости провести ремонтные работы (по отдельному графику) | до 1 мая | Комитет внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами (С.А.Калгин) |

Руководитель аппарата													 	          	А.А.Страхов